Info til klubbene - medio august

Nye nettsider for klubbene – info#2

Det nærmer seg at de nye klubbsidene er klare for dere! Det betyr at dere får tilgang til å begynne  med å legge inn innhold.  Rotary overtar sidene ca 1. september.  Da vil det bli en 3-delt prosess videre.  Kommunikasjonskomiteen og IT-komiteen vil bli ambassadører for de nye nettsidene. Fremdriftsplanen vil ta hensyn til at end polio-kampanjen som foregår mellom 1.-24. oktober.

- Rotary.no: Her får vi først tilgang og kan starte å legge inn innhold.

- Klubbsidene: Her vil klubbene få tilgang til sin klubbs nye nettsider i andre halvdel av september etter gjennomgått opplæring. Tilgangen gis etter endt opplæring.

- Distriktssidene og felles supportsider startes med i slutten av oktober. Her vil det bli en litt annerledes struktur enn dagens.

- Lansering av nye klubbsider medio/slutten av november!

Viktig for klubbene:

- Etablere en gruppe/komite som har ansvaret for å gå gjennom dagens innhold og sortere det. NB! Viktig å skille på det som er internt (kun for medlemmer som for eksempel møtereferater) som skal til medlemsnett og det som er relevante for andre/omgivelsen.  Tilgangen til dagens sider vil dere ha i 6-8 uker etter tilgang på nye sider.

- Fokusområder på nye klubbsider er prosjekter, aktiviteter/klubbmøter, om klubben og aktuelt (det som i dag benevnes som «nyheter»). Så her det fint allerede nå å gå gjennom prosjekter dere har og hvordan dere skal synliggjøre de.  Dere finner en god mal i kommunikasjonsverktøykassen som dere finner her. Dere finner også gode tips og råd i kommunikasjonsguiden på samme sted.

- Det blir en god rigg for opplæring og støtte gjennom prosessen gjennom leder for kommunikasjon og DICO i distriktet ditt.

Fremdriftsplan

August/september:

- Rotary ved prosjektgruppa overtar nye nettsider.

- Webinarer: Hvordan ta vare på innhold fra eksisterende klubbsider. Datoene er 25/8, 26/8 og 27/8.  Alle dager starter vi kl 20:00. Varighet maks 1 time. Invitasjon sendes til alle presidenter, sekretærer, CICOer og web-editorer 12/8.  Et dokument med innholdet av webinaret sendes ut til alle inviterte etter at webinarene er avholdt.

- Opplæring av ambassadører (første halvdel september)

- Webinarer: Opplæring av klubbene (andre halvdel av september). Samt tilgang til klubbsider etter opplæringen. Starte med å legge inn innhold på klubbsider. Ansvarlig for opplæringen er ambassadørene.

Oktober

- Endpolio-kampanjen – hele Norge farges rødt 24/10 pluss lokale arrangementer over hele landet.

- Legge inn innhold i nye klubbsider

November

- Etter høstmøte: Vi går over til nye nettsider! Dato kommer!

- Tilgangen til dagens klubbsider forsvinner når nye lanseres. Dato kommer.

Spørsmål & svar

- Vil det bli samme innlogging som i dag?

  - Nei, de nye sidene får egen innlogging. Men innloggingen til medlemsnett vil være som i dag.

- Hva skjer med det innholdet som jeg ønsker fortsatt skal ligge på klubbens nettsider?

  - Det må lastes ned fra dagens sider, og legges inn nytt når dere får tilgang. Merk at det vil være andre maler for å legge inn innhold.

- Er det nok lagringsplass på medlemsnett til det vi ønsker å lagre der?

  - Det vil bli plass til mye, men det er begrensninger for hver enkelt klubb. Dette vil det bli informert om på opplæringene. Det jobbes med å se på lagringsplass uten at kostnadene blir for store.

- Kan vi ta vare på alt innhold som vi har i dag?

  - Ja, om dere mener det er relevant for enten 1) medlemmer -> legges på medlemsnett eller 2) eksterne besøkende og potensielle medlemmer -> legges inn i ny nettside

  - MEN dette er en god anledning til å rydde i hva som skal tas vare på. Vær kritisk og tenk relevans for medlemmer (medlemsnett) eller potensielle medlemmer (nye klubbsider)

- Vil det bli gitt opplæring for klubbene?

  - Ja det vil det. Kommer oversikt over det senere i august. Det kan være smart at flere fra klubben er involvert!

- Vil det vi ha tilgang til dagens klubbsider etter tilgangen til nye klubbsider?

  - Ja det vil det være. En overgang på 6-8 uker.  Når nye klubbsider lanseres forsvinner tilgangen til dagens nettsider. Dato vil bli lansert i september.

- Vil en få tilgang til nye klubbsider uten å ha deltatt på opplæring?

  - Nei, en må ha deltatt på opplæringen for å få til det. Det vil være flere muligheter for opplæring.

  - De nye sidene er enklere i bruk, men opplæring er nødvendig både for å kunne legge ut innhold, men også for å forstå strukturen og hvordan siden er bygd opp.